| 616 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |
| 会议名称 | 616 | 召集人员 | sen |
| 会议日期 | 2026-06-17 | 开始时间 |  |
| 会议地点 | 马达加斯加 | 持续时间 | 2 |
| 记录人员 | sean | 审核人员 | sean |
| 参加人员 | sean，er，fab,fuu |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |
| 本次会议的背景是围绕试点项目的设备接入与数据传输展开，核心目标是解决设备在国内使用时的流量费用、网络链路连通性及数据合规性等关键问题。会议计划通过梳理测试方案、明确网络接入策略，确保设备能够稳定运行，并厘清国内外数据政策差异以保障项目合规推进。同时，会议还确立了与合作方沟通的优先级及备选方案，为后续技术落地和业务对接奠定基础。 |  |  |  |
| 发放材料 |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |
| 1 | 无 |  |  |
| 会议记录 |  |  |  |
| 1. 数据量与漫游费用确认需求 sean提出需要向对方确认两项关键基础数据，一是每日300期的具体数据量规模，二是整体的总流量大致范围。 此外，sean强调还需专门询问欧洲地区的漫游流量费用标准，以此作为后续成本评估的依据。 这两项数据是项目启动前必须明确的前提条件，有助于团队准确掌握运营成本与资源需求，为后续技术方案的落地提供基础支撑 2. 设备国内测试与链路备选方案讨论 er指出，虽然目前通过其他厂商设备初步判定无问题，但设备发往国内后，必须提前规划测试环节，重点在于验证链路打通情况。 若测试时链路不通，团队需提前准备备选方案，例如考虑使用中国SIM卡。 sean随即补充，使用中国SIM卡的核心前提是必须与对方的网关进行适配，这并非简单插卡即可。 er进一步分析，中国SIM卡面临两大难点，一是存在翻墙需求，二是与硬件的适配问题，因此建议优先使用原有卡。 sean与fuu则认为，不同电信公司的设备接口属于标准配置，类似手机卡槽，理论上直接适配即可，链路不通更可能是防火墙拦截或节点配置问题，需后续排查 3. LTE直连公网与链路风险评估 sean提出，经网上查询，LTE模式可直接在国内连接公网，无需通过漫游，即可直接访问国际公网，即便使用国外卡，依托中国4G网络也能实现数据传输。 fab随即指出，该模式本质仍依赖中国4G网络，存在被拦截的风险，若服务器部署在国外，链路可能出现不稳定情况，例如初期连通后后续断开。 er强调，必须向对方确认服务器节点位置，判断其是否在中国境内，以此评估链路稳定性。 fab推测服务器大概率在国外，建议通过实际测试验证连通性。 fuu补充，若有朋友提供数据反代理服务，可搭建香港服务器中转，实现身份洗白后转发，但该方案需额外配置，属于最后手段 4. 私有化部署与数据政策沟通方案 er提出，明日需与对方沟通私有化部署事宜，sean指出，私有化部署虽能彻底解决网络与数据问题，但此前沟通中对方已表示核心算法无法暴露，因此该方案并非当前重点，长期来看才具备实施可能性。 er进一步补充，若对方支持私有化部署，需其开发程序，将数据先传输至国内服务器，再由国内服务器转发，这是最后的备选方案。 针对数据政策，sean明确，需向对方说明中国数据出境政策，依据《数据安全法》，非敏感数据无需审批，本次试点项目仅涉及温湿度等环境数据，不涉及生产运营核心数据，符合出境要求。 同时，sean提到，欧洲方面关注GDPR对个人隐私数据的保护，需向对方说明本项目不涉及个人隐私数据，满足合规要求 后续行动项 序号; 行动项内容; 负责人; 截止时间. 1; 询问流量数据量，包括每天300期的数据量及总流量数据量; sean. 2; 询问欧洲那边漫游流量费用; sean. 3; 讨论如何提前测试设备发到国内后的链路连通性，以及链路不通时的备选方案; 明天. 4; 询问服务器是否有中国节点，还是仅在国外. 5; 明天与对方沟通首选方案（使用对方现有卡），并提及私有化部署的可能性; er; 明天. 6; 向他们反馈中国的数据政策，说明试点项目数据为非敏感性环境数据，出境无需特殊申请. |
| 会议纪要发放/抄送范围 |  |  |  |
| 主送：sean 抄送：cr |  |  |  |
| 与会人员签字 |  |  |  |